ADR-001

İLK MİMARİ KARAR KAYDI

Backbone × Kayıp × Segmentasyon + Baseline Deneyi

Sürüm v1.1 (rev1)  •  15 Nisan 2026

Karar Sahibi: Architect Agent (Ajan #3)

Girdi Belgeleri: EDA_Raporu_v1, Literatur_Raporu_v1, PeerReview_ADR001_v1

Durum: ONAYLANDI (Panel 13a/13b/13c koşullu onay → dokümantasyon düzeltmeleri entegre edildi)

# İçindekiler

# 1. Bağlam ve Sorun Tanımı

Architect Agent olarak, Data Analyst (EDA_Raporu_v1) ve Research & Literature (Literatur_Raporu_v1) ajanlarının çıktılarını girdi alarak bu tezin birinci mimari kararını vermekteyim. Karar; (a) seçilecek omurga (backbone) modelleri, (b) kayıp fonksiyonu ailesi, (c) veri segmentasyon stratejisi, (d) değerlendirme protokolü ve (e) ilk sprintte çalıştırılacak baseline deneyin tam konfigürasyonu olmak üzere beş kalemi kapsamaktadır.

Bağlam özeti: ASAP 1.0 (12.976 essay, 8 prompt, skor aralıkları 0-3 ila 10-60) ve ASAP 2.0 / PERSUADE Corpus (24.728 essay, 7 prompt, skor 1-6, ciddi dengesizlik) üzerinde QWK ≥ 0.80 ortalama hedefi. Donanım: ASUS Ascent GX10 (NVIDIA GB10, 128 GB birleşik bellek, BF16 doğal desteği).

Karar Özeti (TL;DR) Üç-kova segmentasyon (short / medium / long). Short ve medium için DeBERTa-v3-large; long için Longformer-large. Birincil kayıp: CORN (Shi 2022). Etiket: min-max [0,1] normalizasyon. Doğrulama: stratified 5-fold CV + bootstrap CI. ASAP 2.0 için weighted sampler. Deney adlandırma sözleşmesi: `<dataset>-<bucket>-<backbone>-<loss>-<seed>-<revN>`. İlk baseline: `asap1-p2-deberta_v3_lg-corn-s42-rev0`.

# 2. Girdi Bulgularının Sentezi

## 2.1 EDA Raporu'ndan Alınan Kararlar

- ASAP 1.0 Prompt 8 dışında 7 prompt medyan uzunluk 512 token altında — 512 maksimum dizi uzunluğu yeterli.

- ASAP 1.0 Prompt 8 medyan 626 kelime, %95 >1000 kelime — Longformer kaçınılmaz.

- ASAP 1.0 skor aralıkları prompt'tan prompt'a değişken (0-3 ile 10-60) — ortak model eğitimi ancak [0,1] normalizasyonla mantıklı.

- ASAP 2.0 skor 6 oranı %0.8 — weighted sampler veya focal-tipi kayıp zorunlu.

- ASAP 2.0 demografik alanlar mevcut — fairness alt-raporu (K7 katkısı) mümkün.

## 2.2 Literatür Raporu'ndan Alınan Kararlar

- DeBERTa-v3-large, BERT/RoBERTa-large üzerinde AES'te +0.02 ortalama QWK avantajı (Bölüm 4.3).

- CORN, CORAL'a göre +0.005-0.015 puan; MSE'ye göre +0.02-0.03 puan kazanım (Bölüm 5.3).

- R²BERT yaklaşımı (MSE + pairwise ranking) yedek olarak değerli (Bölüm 4.2).

- ASAP 2.0 Kaggle 2024 üst çözümlerinin çoğunluğu DeBERTa-v3-large tercih etti; max_len 768 dinamik pad yaygın.

- Longformer-large, ASAP P8 benzeri uzun-bağlam durumları için literatürün pratik standardı (Beltagy 2020, Ridley 2021).

# 3. Değerlendirilen Seçenekler

## 3.1 Backbone Seçenekleri

| Backbone | Parametre | Max Seq | AES'te QWK avantajı | Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BERT-base | 110M | 512 | Baseline (Mayfield 2020) | REDDEDİLDİ — zayıf |
| BERT-large | 340M | 512 | +0.01-0.02 | REDDEDİLDİ — RoBERTa/DeBERTa daha güçlü |
| RoBERTa-large | 355M | 512 | +0.02-0.03 | YEDEK (Plan B) |
| DeBERTa-v3-large | 435M | 512 (768 dinamik) | +0.03-0.05 | KABUL EDİLDİ (short/medium) |
| Longformer-large | 435M | 4096 | Uzun-bağlam için zorunlu | KABUL EDİLDİ (long) |
| BigBird-large | 577M | 4096 | Longformer ile rekabetçi | REDDEDİLDİ — ekosistem daha zayıf |

## 3.2 Kayıp Fonksiyonu Seçenekleri

| Kayıp | Özellik | Ablation önceliği | Karar |
| --- | --- | --- | --- |
| MSE | Regresyon, QWK ile hizasız | Düşük | REDDEDİLDİ (yalnız baseline) |
| CE (standart) | Ordinal yapıyı yok sayar | Düşük | REDDEDİLDİ |
| CE + label smoothing | Düşük maliyet, +0.003-0.008 | Orta | YEDEK |
| MSE + pairwise rank (R²BERT) | Sıralamayı doğrudan optimize eder | Yüksek | YEDEK (Plan B) |
| CORAL (Cao 2020) | Rank-monotonicity kısıtı | Yüksek | YEDEK (Plan C) |
| CORN (Shi 2022) | Esnek koşullu P(y>k¦y>k-1) | Birincil | KABUL EDİLDİ (Plan A) |
| EMD | Yumuşak dağılım hedefi | Orta | YEDEK |
| Focal-CORN | Dengesizlik için özelleştirilmiş | Orta | ASAP 2.0 için deneysel |

## 3.3 Segmentasyon Seçenekleri

| Strateji | Model sayısı | Artı | Eksi | Karar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Her prompt ayrı model | 8 (ASAP1) + 7 (ASAP2) = 15 | Maks uyum | 15× maliyet | REDDEDİLDİ |
| Tek ortak model | 1 | Transfer | Interferans | REDDEDİLDİ |
| Prompt-embedding + tek model | 1 | Ridley 2021 | Cross-prompt riski | REDDEDİLDİ (bu sprint) |
| 3-kova (short/medium/long) | 3 | Denge | Heuristik atama | KABUL EDİLDİ |

# 4. Verilen Kararlar

## 4.1 Segmentasyon — 3 Kova

| Kova | İçerik | N (yaklaşık) | Medyan Uzunluk | Max Seq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHORT | ASAP1 P3, P4, P5, P6 | ~6.800 | 100-180 kelime | 256 |
| MEDIUM | ASAP1 P1, P2, P7 + tüm ASAP2 | ~29.500 | 300-550 kelime | 768 (dinamik) |
| LONG | ASAP1 P8 | ~723 | 626 kelime | 4096 |

## 4.2 Backbone Kararları

- SHORT → DeBERTa-v3-large (max_len=256)

- MEDIUM → DeBERTa-v3-large (max_len=768, dinamik pad)

- LONG → Longformer-large (max_len=4096, global attention [CLS] üzerinde)

## 4.3 Kayıp Fonksiyonu

- Plan A (birincil): CORN (Shi 2022) — her kova için.

- ASAP 2.0 dilimi için ek: weighted sampler (ters-frekans) + opsiyonel focal-CORN ablation.

- Ablation'ta sırayla denenecek: Plan B (MSE+rank), Plan C (CORAL), label-smoothing varyantı.

- Inference formülü (13a-1 talebi): y_pred = 1 + Σ_{k=1..K-1} σ(logit_k). Koşullu sigmoid çıkışlarının toplamı beklenen değer olarak yorumlanır; QWK hesabından önce `round-to-nearest-int` ile tamsayıya yuvarlanır. Kaynak: coral-pytorch `corn_label_from_logits`.

## 4.4 Veri Ön-İşleme

- Etiket normalizasyonu: her prompt için min-max → [0,1] aralığı. Çıktı aşamasında ters dönüşüm.

- ASAP 1.0 Latin-1 onarımı: ftfy + BeautifulSoup smart-quote temizliği.

- Anonimize token'lar (@PERSON1, @LOCATION1 vb.) için özel token ekleme — tokenizer `add_special_tokens`.

- Tokenizasyon: DeBERTa-v3 SentencePiece; Longformer için RoBERTa BPE. Truncation = `longest_first`.

## 4.5 Doğrulama Protokolü

- Stratified 5-fold CV — hem skor kovasına hem prompt'a göre stratify.

- 3 rastgele tohum per fold → 15 model per konfigürasyon.

- Bootstrap CI (1000 tekrar) — QWK için %95 güven aralığı. **Resample seviyesi: fold bazında**; 5 fold × 3 seed = 15 QWK gözlemi üzerinden 1000 kez yeniden örnekleme. Rapor formatı: `QWK = μ [α_lo, α_hi]` (13a-2 talebi).

- Raporlanacak metrikler: QWK, MAE, RMSE, Pearson r, Spearman ρ, Macro-F1 (ASAP2 için).

- ASAP 2.0 için ek: demografik alt gruplara göre QWK tabloları.

## 4.6 Deney Adlandırma Sözleşmesi

Adlandırma Şablonu <dataset>-<bucket/prompt>-<backbone>-<loss>-<seed>-<revN> — örn: asap1-p2-deberta_v3_lg-corn-s42-rev0 ¦ asap2-all-deberta_v3_lg-corn_focal-s42-rev1 ¦ asap1-p8-longformer_lg-corn-s42-rev0

Semantik: dataset ∈ {asap1, asap2, combo}; bucket ∈ {short, medium, long, all, p1..p8}; backbone kısaltmaları sabit sözlükte tutulur; loss ∈ {corn, coral, mse_rank, ce_ls, corn_focal, emd}; seed = integer; rev iterasyon numarası. revN ≥ 1 için aynı konfigürasyonun Training Engineer tarafından güncellenmiş varyantı demektir (örn. hiperparametre arama sonrası).

## 4.7 Hiperparametreler (Başlangıç)

| Parametre | SHORT | MEDIUM | LONG |
| --- | --- | --- | --- |
| max_seq_len | 256 | 768 | 4096 |
| batch_size (fiziksel) | 32 | 16 | 4 |
| grad_accum | 1 | 2 | 4 |
| efektif batch | 32 | 32 | 16 |
| learning rate | 2e-5 | 1e-5 | 7e-6 |
| epoch | 4 | 4 | 5 |
| warmup ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| weight decay | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| dropout (head) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| precision | BF16 | BF16 | BF16 |
| optimizer | AdamW | AdamW | AdamW |
| scheduler | linear | linear | linear |
| torch.compile | reduce-overhead | reduce-overhead | devre dışı (Flash-Attn kernel öncelikli) |
| Flash-Attention-2 | opsiyonel | opsiyonel | zorunlu (sliding-window) |

**Hızlandırma notu (13b-1):** DeBERTa-v3 modelleri için `torch.compile(mode='reduce-overhead')` default etkin; 1-epoch dry-run'da hata verirse geri alınır. Longformer-large için `flash-attn==2.6+` sliding-window kernel zorunludur. Beklenen hızlanma: DeBERTa +%15–25, Longformer +%30–40.

# 5. İlk Baseline Deneyi — Tam Spesifikasyon

Training Engineer'e iletilmek üzere, aşağıdaki konfigürasyon ilk sprintte çalıştırılacak ve QWK başarı çıtasının (konservatif 0.78, optimistik 0.82) ulaşılabilirliği ampirik olarak test edilecektir.

asap1-p2-deberta_v3_lg-corn-s42-rev0 Dataset: ASAP 1.0, Prompt 2 (N ≈ 1.800, skor 1-6). Backbone: DeBERTa-v3-large (Microsoft). Loss: CORN (K-1 = 5 logit baş). Max seq: 768. Batch: 16 × grad_accum 2 = efektif 32. LR: 1e-5, warmup 10%, linear decay. Epoch: 4. CV: 5-fold stratified × 3 seed. Precision: BF16. Hedef: QWK ≥ 0.78 (tek-prompt). Beklenen süre: GX10'da ~6-8 saat.

## 5.1 Neden ASAP 1.0 Prompt 2 ilk?

- Prompt 2, 6 sınıf (1-6) ile ASAP 2.0'a yapısal olarak en yakın ordinal görev — öğrenilenlerin transferi en hızlı.

- Orta uzunluk (medyan ~400 kelime), 768 token sığar — Longformer komplikasyonu olmadan DeBERTa-v3 testi.

- N ≈ 1.800, tek GX10 iterasyonu makul sürede (~7 saat) 5-fold × 3 seed yürütülebilir.

- Literatürdeki en çok raporlanan prompt — sayısal kıyas bolluğu.

## 5.2 Başarı Kriterleri (Stop/Go)

| Sonuç | Aksiyon |
| --- | --- |
| QWK ≥ 0.82 (ortalama fold) | İleriye: Tüm ASAP 1.0 SHORT kovasına genişlet, MEDIUM kovaya geç. |
| 0.78 ≤ QWK < 0.82 | Hiperparametre arama (LR, epoch, batch); CORAL/MSE+rank ablation. |
| 0.72 ≤ QWK < 0.78 | Mimari revizyon: Feedback Strategist toplantısı; label-smoothing ekle, head mimarisini gözden geçir. |
| QWK < 0.72 | Kök-neden analizi: data-leak, tokenizer uyumsuzluğu, loss bug; tam rollback. |

## 5.3 Training Engineer'e Teslim Paketi

- HuggingFace Transformers 4.48+ , PyTorch 2.5+ , Accelerate 1.0+ , MLflow 2.x tracking.

- CORN implementasyonu: coral-pytorch paketi veya özel torch modülü (Shi 2022 referans kod).

- Veri yükleyici: HF Datasets; CV bölmeleri deterministik (random_state=42).

- Loglama: MLflow — epoch bazlı train/val loss + QWK; confusion matrix artifact.

- Model kontrol noktası: en iyi val-QWK fold başına 1 adet; nihai 5×3=15 adet.

# Pseudo-config (Training Engineer için iskelet)

run_name        = 'asap1-p2-deberta_v3_lg-corn-s42-rev0'

backbone        = 'microsoft/deberta-v3-large'

loss            = 'corn'                 # coral-pytorch

num_classes     = 6                      # skor 1..6

max_length      = 768

batch_size      = 16

grad_accum      = 2

lr              = 1e-5

epochs          = 4

warmup_ratio    = 0.1

weight_decay    = 0.01

scheduler       = 'linear'

precision       = 'bf16'

folds           = 5                      # stratified

seeds           = [42, 123, 2024]

metric_primary  = 'qwk'

early_stop      = 'qwk@val, patience=2'

# 6. Riskler ve Azaltım Planı

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltım |
| --- | --- | --- | --- |
| CORN yakınsama kararsızlığı | Orta | Yüksek | Plan B (MSE+rank) hazır tutulur; Training Engineer 1 epoch dry-run yapar. |
| DeBERTa-v3 tokenizer-encoding sorunu (ASAP1 Latin-1) | Yüksek | Orta | ftfy ön-işleme zorunlu; baseline öncesi tokenizer testi. |
| ASAP 2.0 skor-6 dengesizliği → tahmin yanlılığı | Yüksek | Yüksek | Weighted sampler default; focal-CORN ablation; per-class F1 raporu. |
| Longformer belleği GX10'da şişer | Düşük | Orta | Batch 4 ile test; gerekirse gradient checkpointing. |
| Fairness ihlali (demografik grup QWK < %10 sapma) | Orta | Orta | K7 katkısı olarak raporlanır; azaltıcı müdahale araştırma sorusu. |
| 5-fold × 3 seed süresi beklenenden uzun | Orta | Düşük | Seed sayısını 2'ye indir; MLflow ile paralelleştir. |

# 7. Peer Review Kapısı

Bu ADR, Training Engineer'e teslim edilmeden önce üç alt-reviewer'ın onayını gerektirir:

- Ajan #13a (ML Logic Reviewer): CORN uygulamasının matematiksel doğruluğu, etiket normalizasyonunun geri-dönüşümü.

- Ajan #13b (Performance Reviewer): GX10'da BF16 bellek/hız profili, batch×seq×backbone fizibilitesi.

- Ajan #13c (Reproducibility Reviewer): Seed pinleme, deterministik CV bölmeleri, MLflow artifact bütünlüğü.

Onaylar alındıktan sonra durum ONAYLANDI olarak güncellenir, Training Engineer `rev0` çalışmasını başlatır.

# 8. İzleyen ADR'ler

- ADR-002: Baseline sonuçları ışığında ASAP 1.0 SHORT kovasına genişletme (post-rev0).

- ADR-003: ASAP 2.0 entegrasyonu, weighted sampler ve fairness raporu.

- ADR-004: Longformer LONG kovası (ASAP1 P8) eğitimi.

- ADR-005: Ensemble ve pseudo-labeling (sprint 3+).

# 9. Ek A — Kararın İzlenebilirliği

| Girdi | Bağlantı |
| --- | --- |
| EDA bulguları | EDA_Raporu_v1.docx — Bölüm 2, 3, 4 |
| Literatür sentezi | Literatur_Raporu_v1.docx — Bölüm 5, 6, 8 |
| Peer-review turu | PeerReview_ADR001_v1.docx — Bölüm 2–4 |
| Sistem mimarisi | Agent_Sistem_Tasarimi_v1.2.docx — Bölüm 10, 15 |
| Görselleştirmeler | eda_reports/fig1-fig4 |

# 10. Ek B — Veri Dosyası Bütünlük Hash'leri (13c-2)

Aşağıdaki SHA-256 özetleri, baseline deneyinin girdi verisi olarak kullanılan dosyaların kimliğini dondurmakta; her MLflow run'ı bu hash'leri `data.hash.asap1` ve `data.hash.asap2` parametreleri altında otomatik olarak kaydetmelidir. Bu sayede sonuçlar, veri dosyası değiştirilirse tespit edilebilir ve yeniden üretilebilirlik garanti altına alınır.

| Dosya | SHA-256 |
| --- | --- |
| training_set_rel3.tsv (ASAP 1.0) | cf04127eaff3224ce4aab64654e62e5738d3d672c61bb998546dd1674c60d312 |
| ASAP2_train_sourcetexts.csv (ASAP 2.0 / PERSUADE) | df6b816dfe2c764ecd135fccda62aca9a04483b354a15c16ffdfa6c4234a3dea |

# 11. Ek C — Peer-Review Düzeltmelerinin Durumu

| Talep | Konum | Durum |
| --- | --- | --- |
| 13a-1: CORN inference formülü | §4.3 son bullet | TAMAMLANDI |
| 13a-2: Bootstrap CI fold-seviyesi | §4.5 son bullet | TAMAMLANDI |
| 13b-1: torch.compile + Flash-Attn-2 | §4.7 son satırlar + hızlandırma notu | TAMAMLANDI |
| 13c-1: requirements-lock.txt | Training Engineer (baseline öncesi) | DEVAM EDİYOR |
| 13c-2: Veri SHA-256 | Ek B | TAMAMLANDI |
| 13c-3: Report_Template_v1.md | Evaluator Agent (baseline öncesi) | DEVAM EDİYOR |