ADR-001-rev2 — Addendum: Staged Evaluation Protocol

Pilot Phase (Fixed-split × 3 seeds) → Gated Full CV

Status: Proposed  •  Author: Architect Agent  •  Date: 2026-04-15  •  Supersedes §5 of ADR-001-rev1 (evaluation protocol only)

# 1. Bağlam ve Tetikleyici

ADR-001-rev1 §5, ilk baseline için 5-fold stratified CV × 3 seed (15 gözlem) protokolü tanımlamıştı. Proje sahibi, değerlendirme fazının ilk turunda tam CV yerine sabit train/dev/test bölünmesi ile çalışılmasını talep etti. Gerekçe: hesaplama bütçesini erken aşamada daha dar tutmak ve hızlı sinyal almak. Bu addendum, talebi peer-review panelinin 13a-2 koşulu (fold-level bootstrap CI) ile uzlaştırır.

# 2. Karar

Değerlendirme iki fazda yürütülecektir:

- Faz 1 — Pilot: ASAP1 P2 üzerinde sabit stratified 70/15/15 bölünmesi (split_seed = 42, (essay_set × class_idx) ile stratifiye); 3 eğitim seed'i (42, 123, 2024) üzerinde model eğitimi; metrik = dev QWK mean ± std + test QWK + n-seed min-range.

- Faz 2 — Full CV: Yalnızca Faz 1 gating eşiğini aşan konfigürasyon için 5-fold × 3-seed CV; ADR-001-rev1 §5 protokolü aynen uygulanır; fold-level bootstrap CI (n_iter = 1000) raporlanır.

Pilot ve CV iki ayrı MLflow run-ad ön-eki ile izlenir: pilot sonuç run_name etiketinde 'pilot' içerir; CV sonucu 'cv5' içerir. Aynı deney (experiment = aes-thesis) altında karşılaştırmalı analiz yapılır.

# 3. Gating Kuralı

| Pilot QWK (dev, 3-seed mean) | Aksiyon | Faz 2 Zorunlu mu? |
| --- | --- | --- |
| ≥ 0.82 | Doğrudan Full CV ile doğrula (aynı hiperparametre) | Evet |
| 0.78 – 0.82 | 1–2 hiperparametre ablation + Full CV | Evet (ablation sonrası) |
| 0.72 – 0.78 | Mimari revizyon (backbone / loss) — Feedback Strategy Agent devreye girer | CV'ye geçme, önce revizyon |
| < 0.72 | Kök-neden analizi; dataset repair veya preprocessing revizyonu | CV'ye geçme |

# 4. İstatistiksel Savunma

Soru: 3 seed × tek split ile bildirilen QWK, reviewer tarafından savunulabilir mi?

Cevap: Evet, KOŞULLU savunulabilir. Üç argüman:

- Varyans ayrıştırma: Sabit split + çoklu seed, optimization stochasticity'yi ölçer; data split stochasticity'yi ölçmez. Tez bu ayrımı açıkça raporlar. Taghipour & Ng (2016), Dong (2017) tek-split + multi-seed protokolünü kabul görmüş bir pratik olarak kullanır.

- Gating bağlantısı: Pilot yalnızca filtreleme amacıyla kullanılır. Tezin resmi baseline sonucu her koşulda Faz 2'den (CV + bootstrap CI) gelir. Faz 1, reviewer'a 'sınırlı bütçe altında ön-tarama' olarak sunulur.

- Transparan raporlama: Pilot sonucu için QWK mean ± std + min/max + split_seed açıkça belgelenir. 15 gözlemlik bootstrap CI olmamasının kısıtı 'Limitations' bölümünde açıkça anılır.

# 5. Uygulama Özeti (Kod Değişiklikleri)

| Dosya | Değişiklik |
| --- | --- |
| src/aes/data.py | fixed_split(df, ratios, seed, stratify_cols) eklendi; stratified_folds korundu. |
| src/aes/training.py | Trainer.evaluate_df() yardımcısı eklendi (test seti için). |
| src/scripts/train_baseline.py | --mode pilot¦cv¦auto bayrağı; pilot dalı dev+test metrikleri loglar. |
| configs/baseline_asap1_p2.yaml | eval.mode: pilot; split_seed, split_ratios, seeds eklendi; run_name: '...-pilot-rev0'. |
| README.md | Pilot Phase bölümü + gating eşikleri eklendi. |

# 6. Peer-Review Talepleri — Mevcut Durum

| Talep | Kaynak | Durum (rev2 sonrası) |
| --- | --- | --- |
| 13a-1 CORN inference formülü | ML Logic review | Kapatıldı (rev1) |
| 13a-2 Fold-level bootstrap CI | ML Logic review | Faz 2'ye ertelendi; Faz 1'de mean±std + min/max |
| 13b-1 torch.compile + Flash-Attn-2 dry-run | Performance review | GX10 pilot smoke run sırasında kapatılacak |
| 13b-2 BF16 kararlılık testi | Performance review | GX10 pilot 1. seed'de izlenecek |
| 13c-1 requirements-lock.txt | Reproducibility review | GX10 üzerinde üretilecek |
| 13c-2 Data SHA-256 hashes | Reproducibility review | Kapatıldı (rev1 Annex B) |

# 7. Riskler

- R1 — Pilot sinyalinin CV sonucuyla uyuşmaması: Pilot QWK ≥ 0.82 olup CV'de < 0.80 düşmesi. Mitigation: Gating eşiği 0.82'de tutuluyor (CV hedefi 0.80'den yüksek tampon); Feedback Strategy Agent devreye girer.

- R2 — Tek split'in bilinçsiz data leakage içermesi: essay_id bazlı kontrol ile bölünmenin disjoint olduğu doğrulandı (sandbox testi geçti). ASAP1 P2'de yazar-kimliği alanı olmadığı için prompt-inside split yeterlidir.

- R3 — Sınırlı n (3 gözlem) nedeniyle bootstrap CI'nin anlamsız olması: Faz 1 raporlamasında bootstrap yerine (mean, std, min, max) tercih edildi; bootstrap hesabı 3 gözlem için yapılsa da yorumlanmaz.

# 8. Geri Dönüş (Rollback) Planı

Pilot QWK < 0.72 veya Fairness Auditor ciddi demografik eşitsizlik işaretlerse, bu addendum askıya alınır ve orijinal ADR-001-rev1 §5 (doğrudan 5-fold × 3-seed CV) protokolüne dönülür. Rollback kararı Orchestrator Agent tarafından Peer-Coordinator oylamasına sunulur (en az 2/3 onay).

# 9. Onay

Bu addendum ADR-001-rev1'in yalnızca §5 (Evaluation Protocol) bölümünü değiştirir. Diğer tüm kararlar (backbone seçimi, loss = CORN, hiperparametreler, veri hash'leri) aynen geçerlidir. Panel onayı bekleniyor:

| Reviewer Rolü | Pozisyon | Not |
| --- | --- | --- |
| ML Logic (13a) | Beklemede | 13a-2'nin Faz 2'ye ertelenmesi kabul edilebilir mi? |
| Performance (13b) | Beklemede | Pilot hesaplama bütçesi tahminleri gözden geçirilsin. |
| Reproducibility (13c) | Beklemede | split_seed + seeds versiyon kontrollü olduğu sürece olumlu. |

# 10. Referanslar

[1] ADR-001-rev1, Ilk Mimari Karar, v1.1-rev1.

[2] PeerReview_ADR001_v1 — Panel raporu.

[3] Taghipour & Ng (2016). A Neural Approach to Automated Essay Scoring. EMNLP.

[4] Dong, Zhang & Yang (2017). Attention-based Recurrent CNN for AES. CoNLL.

[5] Yang, Cao et al. (2020). Enhancing Automated Essay Scoring Performance via Fine-tuning Pre-trained Language Models with Combination of Regression and Ranking. Findings of EMNLP (R²BERT).